Raadsmemo

| Onderwerp |  | Storingen aan de Brug over de Noord |
| --- | --- | --- |
| Datum |  | 20 mei 2016 |
| Afzender |  | A. Kraijo |
| Tel.nr. |  | (078) 770 6111 |
| Emailadres |  | a.kraijo@alblasserdam.nl |

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan.

Zoals in de commissie Grondgebied is toegezegd, wordt u hierbij geïnformeerd over de stand van zaken van storingen aan de Brug over de Noord.

Reactie van Rijkswaterstaat

De vraag vanuit de commissie hebben wij uitgezet bij Rijkswaterstaat. Helaas heeft de reactie van Rijkswaterstaat langer geduurd dan waar wij op hoopte.

Het antwoord wat we op dit moment hebben ontvangen is ons inziens nog onvoldoende. De reactie geeft geen overzicht van het aantal storingen van de afgelopen jaren en de nu genoemde planning voor renovatie van elektromechanische installatie in 2020, komt niet overeen met eerdere berichten met planning 2016/2017.

Om meer duidelijkheid te krijgen is een brief verstuurd aan het districtshoofd van Rijkswaterstaat.

Eigen inventarisatie aantal storingen

Aan de hand van nieuwsberichten is een eigen inventarisatie gemaakt van het aantal storingen en van de maatregelen aan de brug. Dit overzicht is als bijlage toegevoegd. Hieruit blijkt het volgende.

Begin 2012 zijn renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij zijn de rolmechanisme en de stalen onderdelen gerenoveerd. De elektromechanische installaties zijn bij die renovatie niet meegenomen omdat deze nog goed functioneerde.

In de periode van november 2012 tot en met oktober 2013 is de brug acht keer in storing geweest, vooral vanwege het niet opengaan van de slagbomen. In maart 2014 zijn de lagers van de vergrendelinstallatie vervangen. Het vervangen van de elektromechanische installatie stond toen gepland voor 2016 / 2017.

In 2014 zijn de slagbomen nog eens acht keer langdurig gesloten gebleven. In 2015 was dit één keer gebeurd, namelijk in november 2015.

Huidige planning renovatie elektromechanische installaties

In het antwoord wat wij nu hebben ontvangen staat vermeld dat RWS West-Nederland Zuid bezig is om een programma op te zetten voor het renoveren van met name de elektromechanische installaties van de beweegbare bruggen in haar beheersgebied. Naar verwachting zullen de elektromechanische installaties van de Brug over de Noord pas na 2020 worden gerenoveerd. Tot die tijd zal via preventief onderhoud, inspecties en testen de bruggen in stand worden gehouden.

Brief aan districtshoofd van Rijkswaterstaat

Aan de hand van deze huidige stand van zaken is een brief verstuurd aan het districtshoofd van Rijkswaterstaat voor meer opheldering. Daarin onder andere de vraag om een goed overzicht van het aantal storingen van de afgelopen jaren. Tevens de vraag om opheldering of en zo ja waarom de planning voor vervanging van de elektromechanische installatie is uitgesteld en het verzoek dit alsnog in 2016 / 2017 uit te voeren.

Bijlage: Overzicht van storingen en maatregelen aan de Brug over de Noord

|  | S = storing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M= maatregel |  |
| 25 juni 2010 | S | M | Technische problemen aandrijving brug, ontdekt bij reguliere inspectie. Beperking aantal brugopeningen tot 3x per dag. |
| 23 juli 2010 |  | M | Extra wachtplaatsen vanwege beperking aantal brugopeningen, andere vaarroutes extra brugbediening |
| 22 november 2011 |  | M | Brug krijgt komend jaar onderhoudsbeurt: februari / maart 2012 |
| 6 december 2011 | S |  | Brugklep blijft ruim een uur open staan. Oorzaak: niet teruggeplaatste schakelaar tijdens onderhoud; geeft dit probleem bij eerstvolgende brugopening na onderhoudsbeurt. |
| 31 januari 2012 |  | M | Ter hoogte van de brugklep drempels aangebracht en maximumsnelheid verlaagt tot 30 km/uur. Gedurende de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, tot eind maart. |
| 1 februari 2012 |  | M | Snelheid van verkeer moet nog verder omlaag. Ondanks drempels toch nog te hard gereden. Maatregel tot eind maart. |
| 13 maart 2012 |  | M | Drempels worden verwijderd. Zijn grotendeels platgereden. Snelheidsbeperking blijft nog wel tot eind maart. |
| 30 maart 2012 |  | M | Renovatie- en onderhoudswerkzaamheden afgerond; snelheidsbeperking opgeheven. Woensdag 4 april bezoek van college aan de brug |
| 11 juli 2012 |  | M | Brug sneller open en dicht. Draaitijd met 3 minuten ingekort. Na grootscheepse renovatie is aannemer gevraagd om mogelijkheden te bekijken; daarmee tegemoetgekomen aan wensen vanuit omgeving. |
| 4 november 2012 | S |  | Slagbomen bleven gesloten. Ruim drie uur. Probleem handmatig verholpen. |
| 6 november 2012 |  | M | Probleem vergrendelingssysteem opgelost. Na vier proefdraaiingen lijkt missie geslaagd. De praktijk moet uitwijzen of dit inderdaad het geval is. |
| 25 juni 2013 | S |  | Slagbomen een uur lang gesloten doordat de brug niet in vergrendeling was gevallen nadat de klep open was geweest. Volgens RWS niets te maken met een eerder ongeval van een vrachtwagen die door een slagboom reed. |
| 7 september 2013 | S |  | Brug zes uur open gestaan. Volgens RWS was de brug 'drooggelopen' waardoor er te weinig vet is om de brug veilig te laten zakken. Oorzaak van het drooglopen is onbekend. |
| 9 september 2013 | S S |  | Brug ruim een uur open gestaan. Door kapot 'relais', een soort eindschakeling van de grendel. Zo'n relais geeft een seintje als de brug goed gesloten is. 's middags bleven de slagbomen een half uur gesloten. Het is derde keer inm korte tijd dat de brug langdurig niet toegankelijk was. |
| 11 september 2013 | S |  | Slagbomen bleven ruim driekwartier gesloten. Is al vierde keer in een week tijd. Storing in de vergrendeling was de oorzaak. Wethouder Peter Verheij heeft vragen gesteld aan RWS |
| 4 oktober 2013 | S |  | Slagbomen bleven 1,5 uur gesloten. Afgelopen maanden vaker storingen geweest van de onlangs gerestaureerde brug. |
| 12 oktober 2013 | S |  | Slagbomen bijna twee uur gesloten. Aan beide zijdes stonden weginspecteurs van RWS om er voor te zorgen dat voetgangers, fietsers en bromfietsers niet onder de slagbomen door gingen. |
| 15 oktober 2013 |  | M | Districtshoofd komt deze week naar Alblasserdam om uitleg te geven; alleen in september en oktober al zes keer storing waarbij de brug niet toegankelijk was voor het wegverkeer. Langste storing was zes uur. Begin september vragen gesteld aan RWS maar nog geen antwoord. Ditmaal hoger opgezocht en districtshoofd gebeld. Brug werd beging 20112 voor drie miljoen euro gerestaureerd en zou nog zo'n 30 á 40 jaar mee moeten kunnen gaan. |
| 28 oktober 2013 |  | M | RWS gaat in maart 2014 brug repareren. De lagers van de vergrendelinstallatie worden vervangen. Tot die tijd worden diverse beheersmaatregelen getroffen om het aantal storingen te beperken. Vorig jaar (2012) zijn rolmechanisme en stalen onderdelen gerenoveerd. De elektromechanische installaties zijn bij die renovatie niet meegenomen omdat deze nog goed functioneren. Vervanging van elektromechanische installatie is gepland voor 2016 / 2017. Helaas lagers nu wel versleten. |
| 18 december 2013 |  | M | Brug wordt 18 december 's nachts afgesloten, om testen uit te voeren. Dit is nodig omdat de laatste tijd veel storingen ontstonden. |
| 24 maart 2014 | S |  | Slagbomen 1,5 uur gesloten. Door monteur ter plaatse om dit te verhelpen. |
| 1 april 2014 | S |  | Slagbomen 20 minuten gesloten. Vergrendeling kapot. |
| 8 april 2014 | S |  | Slagbomen meer dan een uur gesloten. Monteur ter plaatse om dit te verhelpen. Politie zag van beide zijden toe dat fietsers en voetgangers niet onder de slagbomen door gingen. Afgelopen maanden regelmatig voor gekomen. |
| 20 juni 2014 | S |  | Slagbomen ongeveer drie kwartier gesloten. |
| 18 juli 2014 |  | M | RWS voert 18 juli t/m 28 juli werkzaamheden uit. Wordt nieuw asfalt gelegd op rijbaan en fietspad. Verder worden vangrail vervangen en betonreparaties uitgevoerd. |
| 2 september 2014 | S |  | Slagbomen bleven gesloten. Monteur ter plaatse om dit te verhelpen. |
| 13 november 2014 | S |  | Brug had kuren. Ruim een uur wachten. |
| 15 november 2014 | S |  | Slagbomen bleven gesloten. Even daarvoor werd de brugloop nog gelopen. |
| 8 december 2014 | S |  | Slagbomen bijna een uur gesloten. Monteur ter plaatse om dit te verhelpen. Het is de zoveelste keer. Een structurele oplossing lijkt er nog niet te zijn. |
| 1 mei 2015 |  | M | RWS voert 1 mei t/m 4 mei werkzaamheden uit. Slechts één rijbaan beschikbaar |
| 19 augustus 2015 |  | M | Aan de zijkant en onderkant worden betonreparaties uitgevoerd. Slechte betondelen wordt vervangen door nieuw beton. |
| 30 november 2015 | S |  | Slagbomen twee uur gesloten. Monteurs ter plaatse om dit te verhelpen. |