Actualisatie

Grondexploitaties 2018

OPENBAAR

Datum:					8 mei 2018

Bestuurlijk opdrachtgever:		de heer P.J. Verheij

Primaathouder		:		Gert-Jan Pingen

Inhoudsopgave

1.	Ontwikkelingen grondexploitaties (openbaar beschikbare samenvatting)	3

1.1	Inleiding	3

1.2	Economische ontwikkelingen	4

1.3	Financiële parameters	6

1.4	Rekensystematiek	6

1.5	Afgesloten complexen en nieuw te openen complexen	6

1.6	Resultaten en risico’s	7

1.7	Ontwikkeling grondexploitaties	7

1.8	Risico’s	8

1.9	Reserves en voorzieningen	9

1.10	Weerstandscapaciteit	9

# 1.	Ontwikkelingen grondexploitaties (openbaar beschikbare samenvatting)

## Inleiding

Jaarlijks worden de grondexploitaties bij de projecten geactualiseerd naar peildatum 1-1-2018 om een actueel inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken van de projecten. Bij deze actualisatie worden de volgende stappen doorlopen:

- de boekwaarden van het voorgaande jaar worden in de exploitatie verwerkt;

- parameters, zoals rente en kosten en opbrengstenstijging worden indien nodig aangepast;

- de budgetten in de grondexploitatie worden indien nodig geïndexeerd;

- de planning wordt met de projectleiders besproken en eventueel aangepast;

- budgetwijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde inzichten worden in de exploitatie verwerkt.

Het doel van de actualisatie van de grondexploitatie, inclusief de rapportage, is inzicht bieden in de actuele (financiële) stand van zaken met een doorkijk tot het einde van de looptijd van het plan.

Naast deze actualisatie per 1-1-2018 worden de projecten gedurende het jaar financieel gemonitord overeenkomstig de P&C cyclus van de gemeente. Op deze wijze kan vanuit financieel perspectief worden gestuurd en de budgetten goed worden beheerd.

De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatie per 1-1-2018 die aan de raad wordt aangeboden. Dit vindt momenteel plaats aan de hand van een financiële en inhoudelijke rapportage. In deze rapportage worden de uitgangspunten waarmee de grondexploitatie is opgesteld toegelicht en het financiële resultaat per project en op totaalniveau gepresenteerd. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de exploitaties worden de uitkomsten vergeleken met de resultaten van de grondexploitaties bij de 2e Burap. De verschillen worden nader geanalyseerd en de significante verschillen toegelicht. Daarnaast is voor ieder project een risicoanalyse gemaakt waarbij de risico’s zijn gekwantificeerd.

Tot slot wordt per project een inhoudelijke toelichting gegeven.

De grondexploitaties bevatten veel vertrouwelijke financiële informatie (bijvoorbeeld over te verwachten grondopbrengsten en investeringsbudgetten). Indien deze cijfers openbaar zouden zijn kan dit de financiële positie van de gemeente schaden. Om toch inzicht te geven over de financiële stand van zaken van de grondexploitaties worden de cijfers in hoofdstuk 1 van deze rapportage en in de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening op het niveau van de gehele projectportefeuille toegelicht. In de hoofdstukken 2 en 3 van deze rapportage worden de cijfers ook op projectniveau toegelicht. Deze hoofdstukken zijn niet openbaar en worden vertrouwelijk aan de raad aangeboden.

## Economische ontwikkelingen

De economische ontwikkelingen hebben effect op de vastgoed- en woningmarkt en daarmee op de resultaten van projecten.

Om de stand en het verloop van de Nederlandse economie te laten zien hanteert het CBS de conjunctuurklok. Hiermee is in één oogopslag de ontwikkeling van macro-economische indicatoren te volgen.

De onderstaande afbeelding laat zien dat de ontwikkeling van de economische indicatoren zich nog steeds boven de langjarige trend bevinden. Het CBS geeft aan dat de Nederlandse economie zich nog steeds in een hoogconjunctuur bevindt.

Januari 2017	Januari 2018

Afwijking van langetermijntrend (=0)

Woningmarkt en bouwsector

Op de woningmarkt zijn de regionale verschillen groot. In de Randstad is sprake van krapte op de woningmarkt met daarbij horende prijsstijgingen en stagnerende verkopen. In de buitengebieden nemen de verkopen toe en komt de woningmarkt steeds meer in evenwicht.

Landelijk is de gemiddelde woningprijs is met ca. 7,6% gestegen ten opzichte van een jaar eerder (CBS, januari 2018). Voor nieuwbouw woningen ligt de prijsstijging nog hoger met 9% prijsstijging per vierkante meter op jaarbasis. De prijzen van appartementen zijn het meest gestegen (NVM marktinformatie 2017).

De omzet van de bouwsector is in 2017 gestegen met ca. 5% ten opzichte van 2016, waarbij de groei met name wordt toegeschreven aan de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt.

Het aantal woningen waarvoor vergunning is verleend is ten opzichte van 2016 sterk gestegen met 30% (CBS, februari 2018).

Afb: nieuwbouwwoningen waarvoor vergunning is verleend

Regio

Uit cijfers van de NVM voor de regio Dordrecht blijkt dat de regio Dordrecht overeenkomt met het landelijke beeld. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2016 is het aantal transacties afgenomen door krapte op de woningmarkt. De prijzen zijn overeenkomstig het landelijk gemiddelde gestegen met  ca. 7,5%

Het aanbod van te koop staande woningen in Alblasserdam is sinds 2012 sterk afgenomen.

Afb: Woningaanbod gemeente Alblasserdam, bron: Huizenzoeker.nl

## Financiële parameters

De economische ontwikkeling en de verwachtingen daaromtrent vindt z’n weerslag in de gehanteerde parameters van rente, kosten- en opbrengstenstijging in de grondexploitatie.

Bij de doorrekening van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende parameters:

- Opbrengstenstijgingspercentage			0%

- Kostenstijgingspercentage 				2%

- Disconteringsvoet					2%

- Rente							1,8%

Van bovenstaande parameters is afgeweken indien met derden contractuele afspraken zijn gemaakt.

## Rekensystematiek

De grondexploitaties zijn opgesteld volgens de systematiek van de dynamische eindwaardeberekening. Dit houdt in dat kosten en baten in een project worden gefaseerd en dat aan de hand van die fasering kosten,- en opbrengstenstijgingen en tevens rentelasten en rentebaten worden berekend. Het financiële resultaat bij oplevering van het project is de zgn. eindwaarde. Dat resultaat wordt vervolgens weer met de disconteringsvoet van 2% ‘teruggerekend’ naar de waarde van nu: de netto contante waarde (NCW) per 1-1-2018.

## Afgesloten complexen en nieuw te openen complexen

In 2017 is de grond onder de laatste fase van het project Hof en Singel verkocht. De grondexploitatie Hof en Singel wordt per 31-12-2017 afgesloten. Voor de kosten van afrondende werkzaamheden wordt een voorziening getroffen.

## Resultaten en risico’s

Actieve grondexploitaties

Alblasserdam kent 4 complexen met in exploitatie genomen bouwgronden: het betreft de projecten Waterhoven, Hof en Singel, Lint Vinkenpolderweg en Havengebied.

De commissie BBV schrijft voor dat voor grondexploitatiecomplexen met een negatief exploitatieresultaat een voorziening moet worden getroffen. De resultaten van de positieve grondexploitaties mogen na afsluiting van het project (of eerder als aan bepaalde voorwaarden is voldaan) aan de reserve grondexploitaties worden toegevoegd.

Havengebied

Gezien de ontwikkelingen in het Havengebied en het traject dat is ingezet om een nieuwe ambitie te formuleren zijn de toekomstige kasstromen in dit project PM.

Bij de 1e Burap 2017 is een voorbereidingskrediet verstrekt t.b.v. ambitievorming en planuitwerking.

Resultaten

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties per 1-1-2018 bedraagt € 30.000 positief (inclusief Havengebied).

Tabel 1.1 Resultaten grondexploitaties

Het verschil van € 921.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een winstneming. Dit wordt gepresenteerd als een verslechtering van de grondexploitatie. Het positief saldo van de grondexploitatie wordt 'afgeroomd' ten gunste van de Algemene reserve grondexploitaties.

## Ontwikkeling grondexploitaties

Tabel 1.1a: ontwikkeling grondexploitaties

In bovenstaande tabel is te zien dat de boekwaarde van de actieve grondexploitaties per 1-1-2017 (afgerond) € 9.093.000 bedroeg. In 2017 werd een positief saldo op uitgaven en inkomsten gerealiseerd à € 1.815.300 waardoor de boekwaarde per 31-12-2017 € 7.277.700 zou bedragen.

In 2017 heeft ook een winstneming plaats kunnen vinden ter hoogte van € 829.300.

Dit bedrag is ten gunste van de Algemene reserve grondexploitaties geboekt. Daarmee bedraagt de boekwaarde op de actieve grondexploitaties per 31-12-2017 € 8.107.000.

Bij de 2e Burap was voorzien dat in 2017 € 764.000 aan kosten zou worden gemaakt en € 3.214.000. aan opbrengsten zou worden gerealiseerd en bedroeg de verwachte winstneming € 867.000. Daarmee was de geprognosticeerde boekwaarde per 31-12-2017 € 7.476.000 (een afname van

€ 1.616.000). De niet gerealiseerde opbrengst die was begroot in 2017 wordt gerealiseerd in 2018. Hierdoor is de boekwaarde binnen de grondexploitaties niet met € 1.616.000 afgenomen maar met

€ 986.000.

Tabel 1.1b: ontwikkeling grondexploitaties

Grondexploitaties zijn de financiële weergave van projecten die vaak meerdere jaren lopen. Per jaar kan dan ook in beeld worden gebracht wat de inkomsten en uitgaven zijn. De onderstaande tabel is de weergave van het verloop van kosten en opbrengsten op de actieve grondexploitaties. Het toont de totale opbrengsten en kosten, de stand van inkomsten en uitgaven tot nu toe (boekwaarde 31-12-2017) en de nog te realiseren bedragen (totaal en uitgefaseerd over de jaren). Bij de huidige planning zijn de nu actieve grondexploitaties per 31-12-2021 beëindigd.

Tabel 1.3: verloop grondexploitaties t/m 2021

## Risico’s

Met projectontwikkeling zijn risico’s gemoeid; daarom zijn voor alle grondexploitaties de mogelijke risico’s in beeld gebracht. Een groot deel van deze risico’s is gekwantificeerd (Risico = kans  x  gevolg). Per project is vervolgens een risicoprofiel opgesteld.

Voor de actieve verliesgevende grondexploitaties worden de risico’s afgedekt middels de Algemene reserve grondexploitaties. Voor de winstgevende projecten uit het positieve resultaat mits het risicobedrag het positieve resultaat niet overschrijdt.

In onderstaande tabel zijn de risico’s samengevat voor alle grondexploitaties en wordt de ontwikkeling van de gekwantificeerde risico’s weergegeven ten opzichte van de risico's zoals benoemd bij de 2e Burap 2017.

Tabel 1.2: Kwantificering van de risico's

De belangrijkste mutaties in de risico's betreffen:

- In Waterhoven neemt het risico af doordat nu een groter deel van de opbrengsten is gerealiseerd.

De risico's op Waterhoven worden afgedekt binnen het verwachte positieve resultaat van de grondexploitaties

## Reserves en voorzieningen

De totale exploitatieresultaten zijn van invloed op de financiële positie van de gemeente. De gemeente Alblasserdam kent de navolgende reserves en voorzieningen voor grondexploitaties. In deze paragraaf worden kort omschreven welke reserves en voorzieningen voor de grondexploitaties binnen de gemeente Alblasserdam aanwezig zijn:

Reserve grondexploitaties

Deze reserve is bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties.

De stand van de Algemene reserve grondexploitaties per 1-1-2017 bedroeg € 1.298.000.

Deze reserve is bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties. De stand van de reserve grondexploitaties per 1-1-2017 bedroeg € 1.298.000.

In 2017 is per saldo € 205.000 onttrokken aan deze reserve (met name door de planvoorbereidingskosten van het Havengebied) en € 965.000 toegevoegd (o.a. winstneming Hof en Singel). De Algemene reserve grondexploitaties bedraagt daarmee per 31-12-2017 € 2.058.000.

Tabel 1.3: Stand Algemene reserve grondexploitaties

Voorziening verliesgevende grondexploitaties

Deze voorziening dient voor het opvangen van tekorten die zijn ontstaan bij een grondexploitatie. In het kader van de BBV-voorschriften is het noodzakelijk een voorziening te treffen op het moment dat een verlies wordt berekend. De voorziening bedroeg per 1-1-2017 € 1.057.000 en door de eindafrekening van een subsidie kon deze worden teruggebracht tot een bedrag van € 921.000 per

31-12-2017.

Voorziening afgesloten complexen

Aangezien voor een aantal afgesloten complexe nog kosten worden gemaakt, zijn voorzieningen gevormd om deze kosten te dekken. De stand per 31 december 2016 bedraagt € 25.000. Deze voorziening is bedoeld voor afrondende werkzaamheden voor Hof en Singel.

## Weerstandscapaciteit

Het gemeentelijk grondbeleid is een terrein waarbij enerzijds de gewenste gemeentelijke koers richtinggevend is maar anderzijds de externe omstandigheden ook van invloed kunnen zijn op het gewenste resultaat. De vastgoedmarkt, waar het grootste deel van de exploitaties sterk door wordt beïnvloed, is een moeilijk voorspelbaar en beheersbaar terrein. Economische schommelingen zijn direct van invloed op de prijs maar vooral op de afzetsnelheid. Al met al betekent dit dat bij de realisatie van de gewenste projecten een zeker risico ontstaat.

In de in november 2013 door de raad vastgestelde Nota Grond en Vastgoedbeleid wordt een norm voor de weerstandsratio gehanteerd (verhouding tussen risico’s van de projecten met een verwacht verlies, de risico’s op afgesloten projecten en de reserve grondexploitaties) van minimaal 1 en maximaal 1,4. In gevallen dat de ratio zich buiten deze bandbreedte begeeft, wordt bij de jaarrekening een voorstel gedaan voor verrekening tussen de Algemenenreserve grondexploitaties en de Algemene reserve.

De cijfers per 31-12-2017 zijn als volgt:

Algemene reserve grondexploitaties (weerstandscapaciteit)			 	€ 2.058.000

Risico’s projecten te dekken uit weerstandscapaciteit					€               -

Omdat het risico van het project Havengebied in afwachting van ambitievorming en planontwikkeling op PM is gesteld zijn er geen risico's die moeten worden afgedekt uit de Algemene reserve grondexploitaties. De risico's die zich voordoen bij de planontwikkeling Waterhoven en Lint Vinkenpolderweg kunnen worden gedekt uit de positieve resultaten van de betreffende grondexploitaties. De weerstandsratio voor de Algemene reserve grondexploitaties is daarmee maximaal en dus ruim hoger dan het minimum niveau van 1,0.

Om te beoordelen of een deel van de algemene reserve grondexploitaties kan worden overgeheveld naar de algemene reserve is ook gekeken naar de inschatting van de impact in het worst case scenario. In het worst case scenario is de maximale impact van de risico's die zich kunnen voordoen circa € 2,0 miljoen hoger dan het verwacht positief resultaat. Het is onwaarschijnlijk dat alleen alle risico's zich in de maximale omvang voordoen. Er hoeft niet voor dit volledige bedrag een Algemene reserve grondexploitatie aangehouden te worden. Het college stelt voor 25% van deze € 2,0 miljoen beschikbaar te houden in de algemene reserve grondexploitatie. Dit betekent dat een bedrag van

€ 685.000 van de algemene reserve grondexploitaties dan kan worden overgeheveld naar de Algemene reserve. Dit zal bij behandeling van de jaarstukken 2017 aan de raad worden voorgesteld.

# Footnotes

Jaarschijf 2018 is inclusief de taxatiewaarde van Havengebied (civiele techniek en grondopbrengsten) dit zijn kosten en opbrengsten die niet daadwerkelijk worden gerealiseerd in 2018.