Actualisatie

Grondexploitaties 2019

OPENBAAR

Datum:					5 juni 2019

Bestuurlijk opdrachtgever:		de heer P.J. Verheij

Primaathouder:				Gert-Jan Pingen

Inhoudsopgave

1.	Ontwikkelingen grondexploitaties (openbaar beschikbare samenvatting)	3

1.1	Inleiding	3

1.2	Economische ontwikkelingen	4

1.3	Woningmarkt en bouwsector	4

1.4	Financiële parameters	7

1.5	Rekensystematiek	7

1.6	Resultaten en risico’s	7

1.7	Ontwikkeling grondexploitaties	7

1.8	Risico’s	9

1.9	Reserves en voorzieningen	9

1.10	Weerstandscapaciteit	10

# 1.	Ontwikkelingen grondexploitaties (openbaar beschikbare samenvatting)

## Inleiding

Jaarlijks worden de grondexploitaties bij de projecten geactualiseerd naar peildatum van het nieuwe jaar om een actueel inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken van de projecten. Bij deze actualisatie worden de volgende stappen doorlopen:

- de boekwaarden van het voorgaande jaar worden in de exploitatie verwerkt;

- parameters, zoals rente en kosten en opbrengstenstijging worden indien nodig aangepast;

- de budgetten in de grondexploitatie worden indien nodig geïndexeerd;

- de planning wordt met de projectleiders besproken en eventueel aangepast;

- budgetwijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde inzichten worden in de exploitatie verwerkt.

Het doel van de actualisatie van de grondexploitatie, inclusief de rapportage, is inzicht bieden in de actuele (financiële) stand van zaken met een doorkijk tot het einde van de looptijd van het plan.

Naast deze actualisatie per 1-1-2019 worden de projecten gedurende het jaar financieel gemonitord overeenkomstig de P&C cyclus van de gemeente. Op deze wijze kan vanuit financieel perspectief worden gestuurd en de budgetten goed worden beheerd.

De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatieportefeuille per 1-1-2019 die aan de raad wordt aangeboden. Dit vindt momenteel plaats aan de hand van een financiële en inhoudelijke rapportage. In deze rapportage worden de uitgangspunten waarmee de grondexploitatie is opgesteld toegelicht en het financiële resultaat per project en op totaalniveau gepresenteerd. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de exploitaties worden de uitkomsten vergeleken met de resultaten van de grondexploitaties bij de 2e Burap 2018. De verschillen worden nader geanalyseerd en de significante verschillen toegelicht. Daarnaast is voor ieder project een risicoanalyse gemaakt waarbij de risico’s zijn gekwantificeerd.

Tot slot wordt per project een inhoudelijke toelichting gegeven.

De grondexploitaties bevatten veel vertrouwelijke financiële informatie (bijvoorbeeld over te verwachten grondopbrengsten en investeringsbudgetten). Indien deze cijfers openbaar zouden zijn kan dit de financiële positie van de gemeente schaden. Om toch inzicht te geven over de financiële stand van zaken van de grondexploitaties worden de cijfers in hoofdstuk 1 van deze rapportage en in de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening op het niveau van de gehele projectportefeuille toegelicht. In de hoofdstukken 2 en 3 van deze rapportage worden de cijfers ook op projectniveau toegelicht. Deze hoofdstukken zijn niet openbaar en worden vertrouwelijk aan de raad aangeboden.

## Economische ontwikkelingen

Macro-economische ontwikkelingen hebben effect op de vastgoed- en woningmarkt en daarmee op de resultaten van projecten.

Om de stand en het verloop van de Nederlandse economie te laten zien hanteert het CBS de conjunctuurklok. Hiermee is in één oogopslag de ontwikkeling van macro-economische indicatoren te volgen.

De onderstaande afbeelding laat zien dat de ontwikkeling van de economische indicatoren zich nog steeds boven de langjarige trend bevindt. Wel zien we dat een aantal indicatoren afneemt ten opzichte van een jaar eerder. Dat geldt bijvoorbeeld (opvallend genoeg) ook voor het consumentenvertrouwen.

Januari 2018	Januari 2019

Afwijking van langetermijntrend (=0)

## Woningmarkt en bouwsector

De indicator 'consumentenvertrouwen' is nauw gerelateerd aan de woningmarkt. Door de aanhoudende krapte en de hoge vraagprijzen daalt het vertrouwen van de consument in de woningmarkt. Met name in de Randstad is sprake van grote krapte op de woningmarkt met daarbij horende prijsstijgingen en stagnerende verkopen. In de buitengebieden nemen de verkopen toe en komt de woningmarkt steeds meer in evenwicht.

Landelijk is de gemiddelde woningprijs is met 8,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder (CBS, januari 2019).

Het NVM geeft aan dat met name de verkoop van woningen in de laagste prijsklasse tot € 150.000 sterk is gedaald. Starters met een krapper budget hebben in deze woningmarkt minder te kiezen.

De omzet van de bouwsector is in 2018 gestegen met ca. 10% ten opzichte van 2017, waarbij de groei met name wordt toegeschreven aan de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt.

Het aantal woningen waarvoor vergunning is verleend is ten opzichte van 2017 ongeveer gelijk gebleven (ca. 70.000).

Afb: nieuwbouwwoningen waarvoor vergunning is verleend

Regio

Uit cijfers van de NVM voor de regio Dordrecht blijkt dat de regio Dordrecht overeenkomt met het landelijke beeld. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2018 is het aantal transacties afgenomen door krapte op de woningmarkt. De prijzen zijn overeenkomstig het landelijk gemiddelde gestegen met  ca. 9%

Het aanbod van te koop staande woningen in Alblasserdam is sinds 2012 sterk afgenomen.

Afb: Woningaanbod gemeente Alblasserdam, bron: Huizenzoeker.nl

## Financiële parameters

De economische ontwikkeling en de economische prognose vindt z’n weerslag in de gehanteerde parameters van rente, kosten- en opbrengstenstijging in de grondexploitatie.

Bij de doorrekening van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende parameters:

- Opbrengstenstijgingspercentage			0%

- Kostenstijgingspercentage 2019-2020			3%

- Kostenstijgingspercentage 2021 ev			2%

- Disconteringsvoet					2%

- Rente							1,8%

Van bovenstaande parameters is afgeweken indien met derden contractuele afspraken zijn gemaakt.

## Rekensystematiek

De grondexploitaties zijn opgesteld volgens de systematiek van de dynamische eindwaardeberekening. Dit houdt in dat kosten en baten in een project worden gefaseerd en dat aan de hand van die fasering kosten,- en opbrengstenstijgingen en tevens rentelasten en rentebaten worden berekend. Het financiële resultaat bij oplevering van het project is de zgn. eindwaarde. Dat resultaat wordt vervolgens weer met de disconteringsvoet van 2% ‘teruggerekend’ naar de waarde van nu: de netto contante waarde (NCW) per 1-1-2019.

## Resultaten en risico’s

Actieve grondexploitaties

Alblasserdam kent nog 3 complexen met in exploitatie genomen bouwgronden: het betreft de projecten Waterhoven, Lint Vinkenpolderweg en Havengebied.

De commissie BBV schrijft voor dat voor grondexploitatiecomplexen met een negatief exploitatieresultaat een voorziening moet worden getroffen. De resultaten van de positieve grondexploitaties worden na afsluiting van het project aan de reserve grondexploitaties toegevoegd.

Daarnaast schrijft de commissie BBV voor dat bij voldoende zekerheid over het positieve resultaat van een grondexploitatie naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten tussentijds winst genomen moet worden volgens de Percentage of Completion (POC) methode.

Havengebied

Gezien de ontwikkelingen in het Havengebied en het traject dat is ingezet om een nieuwe ambitie te formuleren zijn de toekomstige kasstromen in dit project PM.

Bij de 1e Burap 2017 is een voorbereidingskrediet verstrekt t.b.v. ambitievorming en planuitwerking.

Resultaten

Het verwachte resultaat van de grondexploitaties per 1-1-2019 bedraagt € 100.000 negatief (inclusief Havengebied).

Tabel 1.1 Resultaten grondexploitaties

Het verschil van € 416.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verslechtering van de grondexploitatie Lint Vinkenpolderweg en een tussentijdse winstneming.

## Ontwikkeling grondexploitaties

Tabel 1.1a: ontwikkeling grondexploitaties

In bovenstaande tabel is te zien dat de boekwaarde van de actieve grondexploitaties per 1-1-2018 (afgerond) € 8.107.000 bedroeg. In 2018 werd een positief saldo op uitgaven en inkomsten gerealiseerd à € 174.000 waardoor de boekwaarde per 31-12-2018 is verminderd naar € 7.933.000. Daarnaast is een tussentijdse winstneming gerealiseerd. De boekwaarde per 31-12-2018 bedraagt daarmee € 8.185.000.

Bij de 2e Burap was voorzien dat in 2018 € 659.000 aan kosten zou worden gemaakt en € 3.654.000. aan opbrengsten zouden worden gerealiseerd. Daarmee was de geprognosticeerde boekwaarde per

31-12-2018 € 5.112.000 (een afname van € 2.995.000). Met name door het niet realiseren van opbrengsten in het project Waterhoven en Lint Vinkenpolderweg is de boekwaarde binnen de grondexploitaties niet met € 2.995.000 afgenomen maar met € 174.000.

Tabel 1.1b: ontwikkeling grondexploitaties

Grondexploitaties zijn de financiële weergave van projecten die vaak meerdere jaren lopen. Per jaar kan dan ook in beeld worden gebracht wat de inkomsten en uitgaven zijn. De onderstaande tabel is de weergave van het verloop van kosten en opbrengsten op de actieve grondexploitaties. Het toont de totale opbrengsten en kosten, de stand van inkomsten en uitgaven tot nu toe (boekwaarde 31-12-2018) en de nog te realiseren bedragen (totaal en uitgefaseerd over de jaren). Bij de huidige planning zijn de nu actieve grondexploitaties per 31-12-2022 beëindigd.

Tabel 1.3: verloop grondexploitaties t/m 2023

## Risico’s

Voor de actieve verliesgevende grondexploitaties worden de risico’s afgedekt middels de Algemene reserve grondexploitaties. Voor de winstgevende projecten geldt dat de risico's worden afgedekt uit het positieve resultaat mits het risicobedrag het positieve resultaat niet overschrijdt.

In onderstaande tabel zijn de risico’s samengevat voor alle grondexploitaties en wordt de ontwikkeling van de gekwantificeerde risico’s weergegeven ten opzichte van de risico's zoals benoemd bij de 2e Burap 2018.

Tabel 1.2: Kwantificering van de risico's

De belangrijkste mutaties in de risico's betreffen:

- In Waterhoven neemt het risico toe door onzekerheid rondom uitkomst van de gesprekken met de ontwikkelaar over grondprijzen.

Een deel van de risico's wordt afgedekt binnen het verwachte positieve resultaat van de grondexploitaties.

## Reserves en voorzieningen

De totale exploitatieresultaten zijn van invloed op de financiële positie van de gemeente. De gemeente Alblasserdam kent de navolgende reserves en voorzieningen voor grondexploitaties. In deze paragraaf worden kort omschreven welke reserves en voorzieningen voor de grondexploitaties binnen de gemeente Alblasserdam aanwezig zijn:

Algemene reserve grondexploitaties

Deze reserve is bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties.

De stand van de Algemene reserve grondexploitaties per 1-1-2018 bedroeg € 2.738.000

Deze reserve is bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties.

In 2018 is € 1.645.000 onttrokken aan deze reserve (met name door het afstorten naar de Algemene reserve en het op peil brengen van de voorzieningen) en € 379.000 toegevoegd (door resultaat uit grondverkoop). De Algemene reserve grondexploitaties bedraagt daarmee per 31-12-2018

€ 1.472.000.

Tabel 1.3: Stand Algemene reserve grondexploitaties

Voorziening verliesgevende grondexploitaties

Deze voorziening dient voor het opvangen van tekorten die zijn ontstaan bij een grondexploitatie. In het kader van de BBV-voorschriften is het noodzakelijk een voorziening te treffen op het moment dat een verlies wordt berekend.

De voorziening bedraagt per 31-12-2018 € 1.116.000.

## Weerstandscapaciteit

Het gemeentelijk grondbeleid is een terrein waarbij enerzijds de gewenste gemeentelijke koers richtinggevend is maar anderzijds de externe omstandigheden ook van invloed kunnen zijn op het gewenste resultaat. De vastgoedmarkt, waar het grootste deel van de exploitaties sterk door wordt beïnvloed, is een moeilijk voorspelbaar en beheersbaar terrein. Economische schommelingen zijn direct van invloed op de prijs maar vooral op de afzetsnelheid. Al met al betekent dit dat bij de realisatie van de gewenste projecten een zeker risico ontstaat.

In de in november 2013 door de raad vastgestelde Nota Grond en Vastgoedbeleid wordt een norm voor de weerstandsratio gehanteerd (verhouding tussen risico’s van de projecten met een verwacht verlies, de risico’s op afgesloten projecten en de reserve grondexploitaties) van minimaal 1 en maximaal 1,4. In gevallen dat de ratio zich buiten deze bandbreedte begeeft, wordt bij de jaarrekening een voorstel gedaan voor verrekening tussen de Algemenenreserve grondexploitaties en de Algemene reserve.

De cijfers per 31-12-2018 zijn als volgt:

Algemene reserve grondexploitaties (weerstandscapaciteit)			 	€ 1.472.000

Risico’s projecten te dekken uit weerstandscapaciteit					€      10.000

Omdat het risico van het project Havengebied in afwachting van ambitievorming en planontwikkeling op PM is gesteld zijn er geen risico's die moeten worden afgedekt uit de Algemene reserve grondexploitaties. De risico's die zich voordoen bij de planontwikkeling Waterhoven kunnen worden gedekt uit de positieve resultaten van deze grondexploitatie.

De weerstandsratio bedraagt meer dan 1,4. Bij de behandeling van de jaarrekening zal worden bekeken of wordt 'afgestort' naar de Algemene reserve.

# Footnotes

Jaarschijf 2018 is inclusief de taxatiewaarde van Havengebied (civiele techniek en grondopbrengsten) dit zijn kosten en opbrengsten die niet daadwerkelijk worden gerealiseerd in 2018.